2015年12月21日

卒業研究進捗報告

報告者：川口貴大

|  |  |
| --- | --- |
| 進捗報告 | 報告期間：12月09日～12月17日 |
| * 詳細設定画面について   ５つ目まで詳細設定画面を作成。画面生成の仕組みを変更したので、編集内容を確定する前に再度編集画面を開いても入力内容は保持されており且つそこから再編集も可能になった。（おまけで初期値も入力欄に予め表示させておいた。）   * 構成マップについて   接続先Router（ネットワーク）によって、instanceから目的へ色の違う線を伸ばした。「ネットワーク反映ボタン」をクリックすれば、instance編集を何度変更してもそのたびに確認可能である。   * 評価実験について   評価実験は、  Heatテンプレートファイル記述説明用ドキュメントを製作中。また、GUIToolの使用マニュアルも製作中。 | |
| 今後の予定 | 計画期間：12月10日～12月23日 |
| 1. 評価実験用説明ドキュメントの作成（火曜日までに完成） 2. 評価実験実施(１２月末まで) 3. 卒業論文作成 | |