2015年1月6日

卒業研究進捗報告

報告者：川口貴大

|  |  |
| --- | --- |
| 進捗報告 | 報告期間：12月17日～1月5日 |
| * 評価実験の進め方を決定、その後評価実験を実施中。   　　現在、５人中３人分の実験が終了。   * まだ全員分のデータは出ていないが、今のところの感触としては * 学習時間は手動（Heat）のほうがGUIToolよりも明らかに時間がかかる。 * テンプレートファイル作成時間も同様。 * テンプレートファイル作成失敗数は、「Heatテンプレートファイルについての理解が追いつき始めれば少なくなるが、理解が追いつかないと多くなっていく」傾向にある。 | |
| 今後の予定 | 計画期間：1月6日～1月14日 |
| 1. 残り２人分の評価実験実施 2. 卒業論文作成(目次、最初の部分等々) | |

